Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (kiểm tra số điện thoại),PBI – 02 (Kiểm tra đường link), PBI – 03 Chx Done PBI - 04: chx Done vì chx xóa lịch sử và lọc theo loại PBI – 05: chx Done vì mới kiểm thử tréo trên mt, chx có trên dt |
| 3. Chọn User Journey và người demo | Người dùng nhập số điện thoại đáng ngờ > kiểm tra số điện thoại > xem cảnh báo và lý do > nhập đường link đáng ngờ > kiểm tra đường link > xem cảnh báo và lý do > gửi báo cáo Người demo: |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | Cô mai thấy thao tác kiếm tra số điện thoai, đường link có dễ hiểu hay, dễ sử dụng hay không? Anh Phúc đề xuất ứng dụng cần bổ sung những chứ năng gì để giúp người dùng tránh bị lừa đảo? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Chưa phù hợp, Product Owner ko lên trình diễn 5 PBI và giới thiệu cùng lúc, Lên sửa thành Dev trình diễn các PBI Done (PBI – 01, PBI – 02, PBI – 03) và các PBI chx Done (PBI – 04, PBI - 05) |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Chưa phù hợp, Dev lần lượt báo cáo về việc cá nhân mình đã làm. Lên sửa thành Scrum teams và Stakeholders cùng trao đổi về increment và Ghi nhận phẩn hồi để cải thiện sản phẩm. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Chưa phù hợp, Dành cho Stakeholders chỉ 3 phút cuối và để Scrum Master quyết định góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. Sửa: Phân bố thời gian Stakeholders phân bố thời gian nói trong suốt buổi Review , Stakeholders xem xét và sắp xếp thứ tự ưu tiên Scrum Master chỉ hôi trợ điều phối và đảm bảo cho buổi họp diễn ra hiệu quả. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận đề xuất và các chia sẻ cảnh báo cho người thân. Ngọc Hương xem xét giá trị mức độ ưu tiên và sự phù hợp với mục tiêu sản phẩm; chưa hứa triển khai ngay ở Sprint sau. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Dev ghi nhận lỗi giao diện trên điện thoải vào danh sách lỗi cần xử lý, mô tả rõ tình huống dán đường link dài khiến nút “Kiểm tra” bị đẩy ra ngoài màn hình. Product Owner Ngọc Hương đánh giá mức độ ưu tiên; Developers phân tích và sửa lỗi theo thứ tự ưu tiên phù hợp. Kiểm thử lại trên điện thoại trước khi xác nhận hoàn thành. |